|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jour** | **Semaine** | **Temp** | **Type** | |  | | --- | | **Description** | | **Remarques/problèmes** |
| 30.avr | 18 | 0.50 | Analyse | Prise de connaissance du CDC |  |
| 30.avr | 18 | 1.50 | Analyse | Entretien avec M.Ceran |  |
| 30.avr | 18 | 4.25 | Analyse | Création de la planification initiale |  |
| 02.mai | 18 | 0.50 | Analyse | Correction de la planification initiale |  |
| 02.mai | 18 | 0.50 | Analyse | Création du github |  |
| 02.mai | 18 | 0.25 | Analyse | Création du journal de travail |  |
| 02.mai | 18 | 1.50 | Analyse | Création du MCD |  |
| 02.mai | 18 | 0.25 | Documentation | Documentation du MCD |  |
| 02.mai | 18 | 0.25 | Implémentation | Création du MLD |  |
| 02.mai | 18 | 0.75 | Analyse | Correction du MCD |  |
| 02.mai | 18 | 1.00 | Implémentation | Modification du MLD |  |
| 02.mai | 18 | 0.50 | Documentation | Documentation du MLD |  |
| 03.mai | 18 | 1.00 | Implémentation | Mise en place de MySQL server / création du scipt de génération de la DB |  |
| 03.mai | 18 | 1.45 | Documentation | Mise au propre de la documentation |  |
| 03.mai | 18 | 1.75 | Analyse | Création du UseCase |  |
| 03.mai | 18 | 0.50 | Analyse | Discussion de Trello avec M.Favre |  |
| 03.mai | 18 | 1.50 | Analyse | Création du trello pour la gestion du projet |  |
| 03.mai | 18 | 0.75 | Documentation | Documentation mise à jour |  |
| 03.mai | 18 | 0.25 | Documentation | Préparation pour le rendu |  |
| 06.mai | 19 | 2.00 | Implémentation | Création du gabarit.php |  |
| 06.mai | 19 | 3.00 | Implémentation | Création de home.php et index.php |  |
| 06.mai | 19 | 1.00 | Documentation | Mise au propre du scénarios |  |
| 07.mai | 19 | 0.75 | Documentation | Correction de la documentation |  |
| 07.mai | 19 | 0.75 | Analyse | Revue du sprint 1 avec M.Favre |  |
| 07.mai | 19 | 0.50 | Analyse | Correction du MCD |  |
| 07.mai | 19 | 0.50 | Analyse | Correction du UseCase |  |
| 07.mai | 19 | 0.50 | Implémentation | Correction MLD |  |
| 07.mai | 19 | 1.00 | Documentation | Correction documentation |  |
| 07.mai | 19 | 2.00 | Implémentation | Avancement sur home.php |  |
| 07.mai | 19 | 0.50 | Documentation | Préparation pour le rendu |  |
| 13.mai | 20 | 2.25 | Analyse | Recherche système de recherche pour le site |  |
| 13.mai | 20 | 0.75 | Analyse | Discussion avec M.Favre |  |
| 13.mai | 20 | 0.75 | Documentation | Correction MCD / MLD / journal de travail / UseCase |  |
| 13.mai | 20 | 1.00 | Analyse | Ajout de sénarios |  |
| 13.mai | 20 | 1.50 | Implémentation | Ajout du login |  |
| 14.mai | 20 | 0.50 | Documentation | Avancement sur le rapport |  |
| 14.mai | 20 | 2.00 | Analyse | Création des maquettes |  |
| 14.mai | 20 | 0.50 | Analyse | Correction du MCD /MLD / Rapport | ajout du nombre de personne max pour un stage et le nombre de personne inscrite au stage |
| 14.mai | 20 | 1.00 | Analyse | Recherche pour la gestion de mail |  |
| 14.mai | 20 | 0.50 | Documentation | Avancement du rapport |  |
| 14.mai | 20 | 0.25 | Documentation | Préparation pour le rendu |  |
| 16.mai | 20 | 2.00 | Analyse | Recherche pour la gestion de mail |  |
| 16.mai | 20 | 2.00 | Analyse | Recherche sur PHPMailer |  |
| 16.mai | 20 | 0.50 | Analyse | Aide de Diogo pour la mise en place de PHPMailer et d'un serveur SMTP pour le dev | smtp4dev |
| 16.mai | 20 | 1.00 | Implémentation | Ajout du smtp dans le php |  |
| 17.mai | 20 | 0.50 | Analyse | Ajout de la page "admin.php" |  |
| 17.mai | 20 | 1.00 | Analyse | Entretien avec M.Mveng Evina |  |
| 17.mai | 20 | 4.75 | Implémentation | Création du formulaire de création de stage |  |
| 17.mai | 20 | 1.00 | Documentation | Avancement de la doc |  |
| 21.mai | 21 | 2.25 | Implémentation | Ajout de la page "Stage.php" (liste des stages) |  |
| 21.mai | 21 | 1.00 | Analyse | Discussion avec M.Favre |  |
| 21.mai | 21 | 0.25 | Documentation | Correction de la documentation / MLD |  |
| 21.mai | 21 | 2.00 | Documentation | Avancement de la documentation / MLD / Scénarios |  |
| 21.mai | 21 | 0.50 | Documentation | Préparation pour le rendu |  |
| 23.mai | 21 | 0.75 | Implémentation | Correction de la création de stage |  |
| 23.mai | 21 | 2.75 | implémentation | Ajout de "inscription pour les parents" |  |
| 23.mai | 21 | 1.25 | Implémentation | Ajout de la liste des stages inscrits pour les parents |  |
| 23.mai | 21 | 1.00 | Implémentation |  |  |
| 24.mai | 21 | 1.00 | Implémentation | Mise en place de la confiramtion de création de compte |  |
| 24.mai | 21 | 1.00 | Implémentation | Ajout du formulaire de demande de compte parent |  |
| 24.mai | 21 | 1.25 | Implémentation | Changement de status de stage |  |
| 24.mai | 21 | 1.75 | Implémentation | Test de mise en service du site |  |
| 24.mai | 21 | 0.75 | Implémentation | problème avec la page "admin.php" |  |
| 24.mai | 21 | 2.00 | Documentation | Avancement de la documentation |  |